INSPECT & ADAPT EVENT PACK

Dự án: ShopCare AI — Thiết kế Sprint Review & Retrospective (Chuyển tiếp Sprint 14 -> Sprint 15)

1. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

1.1 Bảng phân loại Increment theo Definition of Done (DoD)

DEFINITION OF DONE (DoD) THAM CHIẾU Tiêu chuẩn DoD Sprint 14: Đã triển khai Staging; Kiểm thử quan trọng/chính đạt 100%; Không còn lỗi nghiêm trọng/lỗi cao; Đạt kiểm tra quyền riêng tư (che SĐT / bảo mật).

| Mã PBI | Bằng chứng kỹ thuật | Trạng thái DoD | Đưa vào Review? | Cách trình bày nếu Chưa Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | DONE | Có (Minh họa) | Đã đạt DoD, sẵn sàng Demo. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | CHƯA DONE | Không demo luồng | Minh bạch lỗi đơn hàng; chuyển về Backlog. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | CHƯA DONE | Không demo luồng | Minh bạch 1 lỗi cao chưa đáp ứng DoD; chuyển về Backlog. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; chờ kiểm tra che SĐT | CHƯA DONE | Không demo luồng | Trình bày rõ đang nghẽn ở khâu Audit Privacy; chuyển về Backlog. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | DONE | Có (Minh họa) | Đã đạt DoD, sẵn sàng Demo. |

1.2 Đánh giá 02 điểm sai nghiêm trọng của Review cũ & Tác động

1. Sai lầm 1 (Đánh đồng Done): PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done và yêu cầu nghiệm thu.

- Tác động: Phá vỡ tính minh bạch (Transparency), tạo cảm giác hoàn thành giả tạo, đưa code chưa kiểm thử xong/còn lỗi cao lên vận hành gây ra sự cố cho CSKH.

2. Sai lầm 2 (Cam kết sớm): PO cam kết chấp nhận toàn bộ Feedback ngay tại cuộc họp.

- Tác động: Biến Sprint Review thành buổi chốt hợp đồng thương mại, làm vỡ kế hoạch Sprint Backlog, gây áp lực lên nhóm và tước đi quyền tinh chỉnh/đánh giá ưu tiên của Product Backlog.

2. Thiết kế Sprint Review & Feedback Log

2.1 Kế hoạch điều hành Sprint Review (Timebox: 60 phút)

| Thời lượng | Mục tiêu / Nội dung | Vai trò chính | Hoạt động & Câu hỏi mở | Đầu ra mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 phút | Mở đầu & Bối cảnh | Scrum Master & PO | Nêu Sprint Goal, tuyên bố rõ các hạng mục thực sự Done vs Chưa Done. | Thống nhất phạm vi Review |
| 20 phút | Demo Increment Done | Developers (Lan/Minh) | Minh họa thực tế SC-61, SC-65. Hỏi: 'Luồng này hỗ trợ CSKH xử lý nhanh hơn ra sao?' | Ghi nhận phản hồi thực tế |
| 15 phút | Thảo luận hai chiều | Stakeholders & PO | Hỏi Stakeholders: 'Điều gì còn thiếu để vận hành an toàn hơn?' | Thu thập 5 Feedback (F-01..F-05) |
| 10 phút | Cập nhật Backlog & Thị trường | Product Owner | Chia sẻ góc nhìn thị trường, dự kiến hướng điều chỉnh cho Sprint 15. | Định hình Backlog ưu tiên |
| 5 phút | Tổng kết & Bật mí bước tiếp | Scrum Master | Xác nhận lại Feedback Log, chốt kết thúc Review. | Tài liệu Feedback Log chuẩn |

2.2 Quản lý Feedback Log (F-01 đến F-05)

| Mã FB | Bằng chứng / Nội dung | Nguồn thu thập | Điểm cần làm rõ (Clarification) | Hướng xử lý (Action Boundary) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Mong muốn tự động hóa 90% phân loại khiếu nại | Vận hành CSKH | Tiêu chuẩn 90% dựa trên metric nào? Loại khiếu nại nào cần ưu tiên? | PO tiếp nhận, đưa vào Refinement Sprint 15 để phân tích khả thi. |
| F-02 | Yêu cầu chuyển sớm hội thoại cho CSKH khi AI bế tắc | Trưởng nhóm CSKH | Thời gian chờ bao lâu gọi là 'bế tắc'? Cần nút bấm hay tự động? | Sắp xếp ưu tiên cao trong Product Backlog cho Sprint 15. |
| F-03 | Phát hiện còn hiển thị SĐT chưa che ở màn hình phụ | Audit Security | Màn hình phụ nào? Thuộc PBI SC-64 chưa Done hay phát sinh mới? | Gắn với PBI SC-64, bắt buộc hoàn thiện kiểm thử Security trước khi Done. |
| F-04 | Thiếu lịch sử tương tác đa kênh của khách hàng | CSKH Agent | Cần xem bao nhiêu phiên gần nhất? Thu thập từ kênh nào? | Tạo PBI mới trong Product Backlog, PO ước lượng giá trị để Refine. |
| F-05 | Thời gian phản hồi P95 bị lệch so với kỳ vọng | Kỹ thuật / Infra | Lệch ở mức bao nhiêu ms? Do API bên thứ 3 hay do DB query? | Chuyển nhóm Dev điều tra nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis). |

3. Thiết kế Sprint Retrospective & Action Item

3.1 Luồng Retrospective 60 phút (Data - Insight - Action - Follow-up)

• Bước 1: Set the Stage (5 phút) — Quán triệt nguyên tắc Prime Directive (Không đổ lỗi). Đánh giá mức độ an toàn tâm lý.

• Bước 2: Gather Data (15 phút) — Thu thập dữ liệu thực tế (Điểm an toàn 2.8/5, Staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, đổi quy tắc qua chat).

• Bước 3: Generate Insights (20 phút) — Phân tích nguyên nhân gốc rễ: Tại sao đến Ngày 8 mới Integration Test? Việc đổi quy tắc qua chat gây xáo trộn ra sao?

• Bước 4: Decide What to Do (15 phút) — Bỏ phiếu chọn giải pháp, cô đọng thành tối đa 02 Action Item cụ thể.

• Bước 5: Close Retrospective (5 phút) — Xác nhận cam kết và cơ chế Follow-up tại Daily Scrum.

3.2 Tối đa 02 Action Item cải tiến cho Sprint 15

| Hành động cụ thể (Action) | Nhóm / Người theo dõi | Thời điểm áp dụng | Bằng chứng hoàn thành | Vấn đề giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Định dạng chuẩn hóa requirement: Mọi thay đổi quy tắc nghiệp vụ phải cập nhật trực tiếp vào Jira Ticket/Wiki, không chấp nhận qua nhắn tin cá nhân. | Ngọc (BA) & Minh (Dev) | Ngay từ Ngày 1 Sprint 15 | 100% Ticket Sprint 15 có Change Log chính thức trên Jira. | Chấm dứt tình trạng đổi quy tắc qua tin nhắn gây lệch lạc code. |
| Chuyển thời điểm Integration Test lên trước Ngày 5 thay vì Ngày 8. | Phúc (Dev) & Lan (Tester) | Từ Ngày 3-5 Sprint 15 | Báo cáo chạy Integration Test tự động / Staging đạt trước Ngày 5. | Khắc phục dồn tích kiểm thử phút chót làm vỡ DoD. |

4. Chọn kỹ thuật Retro: So sánh Start-Stop-Continue & 4Ls

4.1 Bảng so sánh 02 phương án

| Tiêu chí so sánh | Phương án 1: Start-Stop-Continue | Phương án 2: 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý (Safety) | Trung bình/Thấp: Mục 'Stop' dễ bị biến thành nơi chỉ trích cá nhân nếu an toàn tâm lý kém. | Cao: Tập trung vào cảm nhận cá nhân và góc nhìn học hỏi, giảm tính công kích. |
| Phân tích Nguyên nhân | Nhanh nhưng nông: Dễ đưa ra hành động cảm tính mà chưa đào sâu nguyên nhân. | Sâu sắc: Mục 'Lacked' & 'Longed for' giúp làm rõ khoảng trống dữ liệu và kỳ vọng. |
| Chất lượng Hành động | Hành động trực diện nhưng dễ mang tính cưỡng ép/mơ hồ. | Hành động thực chất dựa trên mong muốn cải tiến (Longed for). |
| Phù hợp người ít nói | Yêu cầu phải phát biểu ý kiến dừng/làm ngay. | Dễ tham gia qua việc chia sẻ điều mình thích (Liked) hoặc học được (Learned). |
| Thời lượng phù hợp | 45 - 60 phút | 60 phút |

4.2 Quyết định lựa chọn dựa trên Dữ liệu

• Quyết định: Quyết định chọn Phương án 2 (4Ls). Dữ liệu điểm an toàn tâm lý chỉ đạt 2.8/5 và có hiện tượng đổ lỗi ở Retro cũ. Kỹ thuật 4Ls giúp tạo môi trường an toàn, động viên các thành viên chia sẻ tích cực trước khi nhìn nhận khoảng trống (Lacked) để cải tiến.

• Điều kiện đổi/kết hợp: Khi điểm an toàn tâm lý vượt trên 4.0/5 và quy trình làm việc đã ổn định, nhóm có thể kết hợp hoặc chuyển sang Start-Stop-Continue để chốt hành động nhanh gọn.

5. Chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15

5.1 Luồng chuyển giao liên tục

Sprint Review -> Feedback Log -> Product Backlog Refinement -> Sprint Retrospective -> Action Items -> Kiểm tra & Đo lường ở Daily Scrum / Sprint 15.

5.2 Traceability (Truy vết 01 Feedback & 01 Action)

• Truy vết Feedback F-02: Nguồn thu thập: Trưởng nhóm CSKH trong Sprint Review -> Thêm vào Product Backlog với mã PBI SC-70 -> PO giữ quyền ưu tiên -> Tiêu chí đo: Báo cáo kiểm thử luồng chuyển tiếp thành công trong Sprint 15.

• Truy vết Action Item 2: Nguồn từ Retro -> Đưa vào Sprint Backlog 15 -> Nhóm Dev & QA làm chủ -> Tiêu chí đo: 100% tích hợp thành công trước Ngày 5 của Sprint 15.