# BÀI TẬP RIKKEICARE
USER STORY – ACCEPTANCE CRITERIA – SCRUM

Phân tích yêu cầu R5, điều kiện Ready for Sprint và Burndown Chart

Bài làm gồm 5 bước theo đúng yêu cầu đề bài: viết User Story, hoàn thiện Acceptance Criteria, kiểm tra Definition of Ready, hoàn thiện thẻ Trello và phân tích Burndown Chart.

# BƯỚC 1. VIẾT USER STORY CHO R5

User Story: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám trên hệ thống, để thông tin giá luôn chính xác mà không cần nhờ admin RikkeiCare cập nhật hộ.

Giải thích vai trò: Chọn “quản lý phòng khám” vì đây là người trực tiếp sở hữu và chịu trách nhiệm về thông tin giá của các gói khám tại phòng khám. Người này cũng là người có nhu cầu tự cập nhật giá thay vì phải gửi email nhờ admin. “Admin RikkeiCare” chỉ đang thực hiện việc cập nhật hộ theo quy trình hiện tại, không phải người có nhu cầu nghiệp vụ chính của tính năng.

# BƯỚC 2. VIẾT PHẦN THEN CHO 2 ACCEPTANCE CRITERIA

| Điều kiện | Kết quả Then |
| --- | --- |
| AC 1 – Thành công | Then hệ thống lưu giá mới, hiển thị giá mới của gói khám và thông báo “Cập nhật giá thành công”. |
| AC 2 – Thất bại | Then hệ thống không lưu thay đổi, hiển thị thông báo “Vui lòng nhập giá” và giữ người dùng ở biểu mẫu cập nhật giá. |

Ghi chú hoàn chỉnh 2 AC:

AC 1: Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn “Lưu”, Then hệ thống lưu giá mới, hiển thị giá mới của gói khám và thông báo “Cập nhật giá thành công”.

AC 2: Given quản lý để trống ô giá, When nhấn “Lưu”, Then hệ thống không lưu thay đổi, hiển thị thông báo “Vui lòng nhập giá” và giữ người dùng ở biểu mẫu cập nhật giá.

# BƯỚC 3. THẺ R5 ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Kết luận: Chưa được kéo sang “Ready for Sprint”.

Lý do: R5 đã có User Story đủ 3 vế và đã có Acceptance Criteria, nhưng vẫn thiếu ước lượng. Ngoài ra nhóm chưa có cơ sở xác nhận story đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint.

| Điều kiện Definition of Ready | R5 hiện tại | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Có User Story đủ 3 vế | Có | Đạt |
| Có tiêu chí nghiệm thu | Có 2 AC | Đạt |
| Đã được ước lượng | Chưa có point | Chưa đạt |
| Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint | Chưa xác nhận | Chưa đạt |

# BƯỚC 4. HOÀN THIỆN THẺ R5 TRÊN TRELLO

| Thông tin thẻ | Giá trị đề xuất |
| --- | --- |
| Mã thẻ | R5 |
| Nhãn | Xanh dương – Feature |
| Người phụ trách | Developer phụ trách module Clinic/Package Pricing |
| Checklist 1 | Kiểm tra quyền của quản lý phòng khám và lấy đúng gói khám |
| Checklist 2 | Thiết kế/hoàn thiện form nhập giá và validate giá bắt buộc |
| Checklist 3 | Lưu giá mới, hiển thị kết quả và viết kiểm thử cho 2 AC |
| Hạn hoàn thành | Cuối ngày thứ 5 của Sprint (ví dụ 12/10/2026 nếu Sprint bắt đầu 08/10/2026) |
| Vị trí nếu ưu tiên cao nhất | Đặt ở đầu cột “Ready for Sprint” trước các thẻ cùng cột để PO dễ chọn theo thứ tự ưu tiên. |

Giải thích nhãn: R5 là một tính năng mới cho phép quản lý phòng khám tự cập nhật giá, nên dùng nhãn Feature màu xanh dương; không phải Bug, Technical debt hay Epic.

# BƯỚC 5. ĐỌC BURNDOWN CHART

Dữ liệu: Sprint 10 ngày, tổng 30 point. Đường lý tưởng giảm 3 point mỗi ngày; do đó ngày 2 còn 24 point và ngày 6 còn 12 point theo đường lý tưởng.

| Ngày | Lý tưởng (point còn lại) | Thực tế (point còn lại) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 30 |
| 2 | 24 | 26 |
| 4 | 18 | 23 |
| 6 | 12 | 20 |

a) Ngày 6: Nhóm đang chậm hơn đường lý tưởng. Ngày 6, lý tưởng còn 12 point nhưng thực tế còn 20 point, nên lệch 8 point theo hướng chậm hơn.

b) Có trừ 3 point khi thẻ R5 “xong 80%”? Không. Burndown theo Scrum chỉ ghi nhận công việc khi story thực sự đạt Done theo Definition of Done/tiêu chí hoàn thành của nhóm. “Xong 80%” chưa đủ để trừ toàn bộ 3 point. Vì vậy R5 vẫn phải được tính là 3 point còn lại cho đến khi hoàn thành thật sự; không chia nhỏ point theo phần trăm hoàn thành nếu nhóm không có quy ước chấm điểm khác được thống nhất trước Sprint.

# KẾT LUẬN

R5 nên do quản lý phòng khám làm chủ User Story vì đây là người trực tiếp cần và chịu trách nhiệm cập nhật giá.

Acceptance Criteria phải mô tả kết quả có thể kiểm thử bằng Given – When – Then, gồm cả trường hợp thành công và thất bại.

R5 chưa đạt Ready for Sprint khi chưa được estimate và chưa xác nhận đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint.

Khi đã được chọn vào Sprint, R5 dùng nhãn Feature màu xanh dương, có người phụ trách, checklist và hạn hoàn thành rõ ràng.

Ngày 6 nhóm chậm 8 point so với đường lý tưởng; story chỉ được trừ point khi thực sự Done.