# PHIẾU CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW

RIKKEISAFE

# NHIỆM VỤ 1. HOÀN THÀNH PHIẾU CHUẨN BỊ

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI chưa Done và điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 thiếu 2 chức năng đã thống nhất (xóa lịch sử, lọc theo loại); PBI-05 chưa được review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → xem cảnh báo và lý do → nhập đường link đáng ngờ → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Người demo: Developer Thu An thao tác chính; Gia Bình và Mai Lan hỗ trợ giải đáp khi cần. Ngọc Hương điều phối trao đổi. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu hỏi mở 1: Khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link, phần cảnh báo và lý do đã đủ dễ hiểu để cô/chị quyết định nên làm gì tiếp theo chưa? Vì sao? Câu hỏi mở 2: Ở các bước kiểm tra và gửi báo cáo, thao tác nào còn khó hoặc thông tin nào cô/chị muốn được bổ sung? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

# NHIỆM VỤ 2. SỬA LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20 phút | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là hoàn thành; PO cũng không nhất thiết phải tự demo tất cả. Sửa: Developers trình diễn PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done theo User Journey; nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done cùng điều kiện còn thiếu. |
| 20–32 phút | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: đây giống báo cáo tiến độ cá nhân, không phải trọng tâm Sprint Review. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng kiểm tra Increment, trao đổi kết quả so với Sprint Goal; Stakeholders trải nghiệm, nêu câu hỏi và phản hồi. PO làm rõ giá trị sản phẩm và cập nhật Product Backlog theo thông tin thu được. |
| 32–35 phút | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: phản hồi không nên bị dồn vào 3 phút cuối; Scrum Master không quyết định hạng mục nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: mời Stakeholders góp ý xuyên suốt buổi Review; 3 phút cuối dùng để tóm tắt phản hồi và bước tiếp theo. PO Ngọc Hương ghi nhận, xem xét và sắp xếp ưu tiên Product Backlog; Scrum Master Quang Minh hỗ trợ điều phối, không hứa làm ngay. |

# NHIỆM VỤ 3. GHI NHẬN FEEDBACK

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO Ngọc Hương ghi nhận thành đề xuất/PBI trong Product Backlog, làm rõ nhu cầu và giá trị với Stakeholders, sau đó sắp xếp ưu tiên cùng các hạng mục khác. Không đưa vào Sprint hiện tại và chưa cam kết sẽ làm ngay ở Sprint sau. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận lỗi/feedback gắn với PBI-02, lưu các bước tái hiện và thiết bị gặp lỗi. Developers kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng; PO cập nhật và ưu tiên Product Backlog. Chỉ xử lý theo ưu tiên và kế hoạch được thống nhất, không hứa sửa ngay tại buổi Review. |