Phần 1. Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint | Kiểm tra | Nhịp Sprint không ổn định làm đội và người dùng khó dự đoán thời điểm có bản mới, đồng thời làm giảm tính đều đặn của các chu kỳ kiểm tra và thích nghi. |
| QT2 | Sai | Sprint Review và Increment (Definition of Done) | Minh bạch | Người dùng có thể tưởng phần chưa kiểm thử là sản phẩm hoàn thành, dẫn đến phản hồi sai lệch và tiếp tục phát sinh lỗi khi sử dụng. |
| QT3 | Đúng | — | — | Đúng vì Sprint Review là cơ hội để kiểm tra kết quả, trao đổi với stakeholder và thích nghi Product Backlog dựa trên thông tin mới. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thích ứng | Không có cơ chế chính thức để đội nhìn lại cách làm và xác định cải tiến, khiến các nguyên nhân gây lỗi hoặc điểm yếu trong quy trình có thể tiếp tục lặp lại. |

Phần 2. Sửa lỗi

QT1 – Quy tắc đúng

Mỗi Sprint của RikkeiGo phải có độ dài cố định và được duy trì nhất quán, tối đa một tháng, để đội và người dùng biết trước nhịp phát hành và kiểm tra sản phẩm.

QT2 – Quy tắc đúng

Cuối Sprint, đội chỉ trình bày Increment đã đáp ứng Definition of Done tại Sprint Review; phần chưa hoàn thành phải được minh bạch là chưa Done và không được coi là Increment.

QT3 – Giữ nguyên

Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử và các thông tin mới thu được.

QT4 – Quy tắc đúng

RikkeiGo phải tổ chức Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint để kiểm tra cách làm việc và xác định các cải tiến cần áp dụng cho Sprint tiếp theo, kể cả khi Sprint không phát sinh sự cố.