Phần 1 – Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả | Sai | Vi phạm D.E.E.P – Detailed appropriately | Thẻ đang ở Product Backlog nhưng quá sơ sài, Developers không đủ thông tin để hiểu yêu cầu. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” nằm trên “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” | Sai | Vi phạm D.E.E.P – Emergent/Ordered, đặc biệt nguyên tắc ưu tiên theo giá trị | Thẻ có giá trị kinh doanh thấp hơn lại được đặt trước tính năng tự động chia tiền, làm thứ tự ưu tiên không hợp lý. |
| H3. “Khách đánh giá bạn đi ghép” có tiêu đề ngắn và ước lượng sơ bộ “lớn” | Đúng | — | Đây là thẻ ở mức ưu tiên thấp nên chỉ cần thông tin vừa đủ và có ước lượng sơ bộ, phù hợp với D.E.E.P. |
| H4. Tú tự thêm “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và kéo lên đầu Product Backlog | Sai | Vi phạm quyền sở hữu Product Backlog và quy tắc PO là người sắp xếp thứ tự | Dù Tú thấy cần làm gấp, Developers không có quyền tự thêm hoặc tự thay đổi thứ tự Product Backlog. |
| H5. Có 4 cột và thẻ code xong được kéo thẳng sang Done | Sai | Vi phạm quy tắc Done chỉ dành cho thẻ thực sự đạt tiêu chuẩn hoàn thành | Code xong chưa đồng nghĩa với hoàn thành; thẻ phải đi qua bước kiểm tra/review trước khi được đưa vào Done. |

Phần 2 – Sửa lỗi

H1: Thay thẻ “Làm tính năng đi ghép” bằng thẻ có mô tả ngắn gọn về yêu cầu và mục tiêu của tính năng để Developers có đủ thông tin triển khai.

H2: Đưa “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trước “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” để thứ tự Product Backlog phản ánh đúng mức độ ưu tiên và giá trị.

H4: Tú chỉ đề xuất “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” cho Product Owner; Đức là người quyết định thêm thẻ và sắp xếp thứ tự trên Product Backlog.

H5: Các cột đúng thứ tự là: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Test → Done; thẻ chỉ được chuyển sang Done sau khi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoàn thành.